## Slide 1: Program Boyutu ve Yazılım Geliştirme

## Slide 2: İçerik
Girişİletişim ve BoyutProje Boyutlarının AralığıProje Boyutunun Hatalar Üzerindeki EtkisiProje Boyutunun Verimlilik Üzerindeki EtkisiProje Boyutunun Geliştirme Faaliyetlerine EtkisiAnahtar Noktalar

## Slide 3: Giriş
Yazılım geliştirmede ölçek büyütmek, küçük bir projeyi alıp her parçasını büyütmek kadar basit değildir.
Örneğin, 25.000 satır kod içeren Gigatron yazılım paketini 20 kişi ile geliştirdiniz ve saha testlerinde 500 hata buldunuz.
Gigatron 1.0 ve Gigatron 2.0 başarılı oldu diyelim.
Şimdi de 250.000 satır koddan oluşacak, büyük ölçüde geliştirilmiş bir sürüm olan Gigatron Deluxe üzerinde çalışmaya başladınız.

## Slide 4: Giriş
Gigatron Deluxe, orijinal Gigatron'dan 10 kat daha büyük olmasına rağmen, geliştirilmesi 10 kat fazla çaba gerektirmeyecek; 30 kat fazla çaba gerektirecek.
Ayrıca bu 30 katlık toplam çaba, 30 kat fazla yapım anlamına gelmez; büyük olasılıkla 25 kat fazla yapım ve 40 kat fazla mimari ve sistem testi anlamına gelir.
Ayrıca 10 kat fazla hata da yapmazsınız; 15 kat fazla hata yaparsınız – veya daha fazlasını.

## Slide 5: Giriş
Eğer küçük projelerde çalışmaya alışkınsanız, ilk orta ila büyük ölçekli projeniz, hayalinizdeki hoş başarıdan ziyade kontrol edilemeyen bir canavara dönüşebilir.
Bu bölüm, ne tür bir canavarla karşılaşacağınızı ve onu evcilleştirmek için nerede kırbaç ve sandalye bulacağınızı açıklar.

## Slide 6: Giriş
Buna karşılık, büyük projelerde çalışmaya alışkınsanız, küçük bir projede fazla resmi yaklaşımlar kullanabilirsiniz.
Bu bölüm, küçük bir projenin kendi gereksiz yükünün altında çökmesini önlemek için nasıl ekonomik hareket edebileceğinizi anlatır.

## Slide 7: İletişim ve Boyut
Bir projede yalnızca siz varsa, tek iletişim yolu siz ve müşteri arasındadır.
Projedeki kişi sayısı arttıkça iletişim yollarının sayısı da artar.
Ancak bu artış doğrusal değil, karekök ile orantılı olarak çarpansal bir şekilde gerçekleşir.

## Slide 8: İletişim ve Boyut

## Slide 9: İletişim ve Boyut
İki kişilik bir projede yalnızca bir iletişim yolu vardır.
Beş kişilik bir projede 10 yol, on kişilik bir projede 45 yol vardır, her kişi diğer herkesle konuşuyorsa.
50 veya daha fazla programcısı olan projelerin %10’u en az 1.200 potansiyel iletişim yoluna sahiptir.
İletişim yolları arttıkça iletişim için harcanan zaman ve hatalı iletişim olasılığı artar.

## Slide 10: İletişim ve Boyut
Büyük ölçekli projeler, iletişimi düzenleyen veya makul bir şekilde sınırlandıran organizasyon teknikleri gerektirir.
İletişimi düzenlemenin tipik yaklaşımı, bunu belgelerle resmileştirmektir.
50 kişinin her olası kombinasyonda birbirleriyle konuşması yerine, 50 kişi belgeleri okur ve yazar.
Bu belgeler metin, grafik, basılı veya elektronik formatta olabilir.

## Slide 11: Proje Boyutlarının Aralığı
Çalıştığınız projenin boyutu tipik mi?
Proje boyutlarının geniş bir aralığı olduğu için herhangi bir boyutun "tipik" olduğunu düşünemezsiniz.
Proje boyutunu düşünmenin bir yolu, bir proje ekibinin boyutunu dikkate almaktır.

## Slide 12: Proje Boyutlarının Aralığı
Proje boyutlarına ilişkin kaba bir tahmin şunları içerir:
  Çeşitli büyüklüklerdeki ekipler tarafından gerçekleştirilen projelerin yüzdesi.
  Çeşitli büyüklükteki projelerde çalışan programcıların yüzdesi.
Ekip Boyutu | Projelerin Yaklaşık Yüzdesi
1-3 | 25%
4-10 | 30%
11-25 | 20%
26-50 | 15%
50+ | 10%

## Slide 13: Proje Boyutlarının Aralığı
Proje boyutu verilerinin hemen fark edilmeyebilecek bir yönü, çeşitli boyutlardaki projelerin yüzdeleri ile her boyuttaki projelerde çalışan programcı sayısı arasındaki farktır.
Daha büyük projeler, küçük olanlara göre her projede daha fazla programcı kullandığından, tüm programcıların büyük bir yüzdesini istihdam ederler

## Slide 14: Proje Boyutlarının Aralığı
İşte çeşitli boyutlardaki projeler üzerinde çalışan tüm programcıların yüzdesinin kabaca bir tahmini
Ekip Boyutu | Programcıların Yaklaşık Yüzdesi
1-3 | 5%
4-10 | 10%
11-25 | 15%
26-50 | 20%
50+ | 50%

## Slide 15: Proje Boyutunun Hatalar Üzerindeki Etkisi
Hem hata miktarı hem de hata türü proje boyutundan etkilenir.
Hata türünün etkilenmeyeceğini düşünebilirsiniz, ancak proje boyutu arttıkça hataların daha büyük bir yüzdesi gereksinim ve tasarım hatalarına atfedilebilir.

## Slide 16: Proje Boyutunun Hatalar Üzerindeki Etkisi

## Slide 17: Proje Boyutunun Hatalar Üzerindeki Etkisi
Küçük projeler:
Yapım hataları tüm hataların yaklaşık %75'ini oluşturur.
Metodoloji, kod kalitesi üzerinde daha az etkiye sahiptir ve en büyük etki, genellikle programı yazan bireyin becerisine bağlıdır.

## Slide 18: Proje Boyutunun Hatalar Üzerindeki Etkisi
Büyük projeler:
Yapım hataları toplam hataların yaklaşık %50’sine düşebilir; geri kalan fark gereksinim ve mimari hatalardan kaynaklanır.
Bu muhtemelen büyük projelerde daha fazla gereksinim geliştirme ve mimari tasarım gerektirilmesiyle ilgilidir, bu nedenle bu faaliyetlerden kaynaklanan hata olasılığı orantılı olarak daha büyüktür.

## Slide 19: Proje Boyutunun Verimlilik Üzerindeki Etkisi
Verimlilik, proje boyutuyla ilgili olarak yazılım kalitesiyle birçok ortak noktaya sahiptir:
Küçük projeler: (2.000 satır kod veya daha küçük) Verimlilik üzerinde en büyük etki, bireysel programcının becerisidir.
Büyük projeler: Proje büyüdükçe ekip boyutu ve organizasyon, verimlilik üzerinde daha büyük etkiler yaratır.

## Slide 20: Proje Boyutunun Verimlilik Üzerindeki Etkisi
Verimlilik, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir:
  Yazılım türü
  Personel kalitesi
  Programlama dili
  Metodoloji
  Ürün karmaşıklığı
  Programlama ortamı ve araç desteği
  "Kod satırları"nın nasıl sayıldığı
  Destek çabalarının nasıl hesaba katıldığı
Ve diğer birçok faktör.
Ancak genel eğilim, küçük projelerdeki üretkenliğin büyük projelerdeki üretkenlikten 2-3 kat daha yüksek olabileceğidir
Notes: üzerinde çalıştığınız yazılım türü,
personel kalitesi,
programlama dili,
metodoloji,
ürün karmaşıklığı,
Programlama ortamı,
araç desteği,
"kod satırlarının" nasıl sayıldığı,
programcı olmayan destek çabasının "personel yılı başına kod satırları" rakamına nasıl dahil edildiği,

## Slide 21: Proje Boyutunun Geliştirme Faaliyetlerine Etkisi
Proje boyutu arttıkça ve resmi iletişim ihtiyacı doğdukça, bir projenin ihtiyaç duyduğu faaliyet türleri önemli ölçüde değişir:

## Slide 22: Proje Boyutunun Geliştirme Faaliyetlerine Etkisi
Küçük projeler: Yapım, toplam geliştirme süresinin %65’ine kadar çıkabilir.
Orta ölçekli projeler: Yapım hâlâ baskın faaliyettir ancak toplam çabanın yaklaşık %50’sine düşer.
Büyük projeler: Mimari, entegrasyon ve sistem testi daha fazla zaman alır ve yapım daha az baskın hale gelir.
Kısacası, proje boyutu arttıkça inşaat toplam çabanın daha küçük bir parçası haline geliyor.

## Slide 23: Proje Boyutunun Geliştirme Faaliyetlerine Etkisi
İnşaat daha az baskın hale gelir çünkü proje boyutu arttıkça inşaat faaliyetleri (ayrıntılı tasarım, kodlama, hata ayıklama ve birim testi) orantılı olarak artar ancak diğer birçok faaliyet daha hızlı artar.
Boyutları birbirine yakın olan projeler benzer faaliyetleri gerçekleştirir ancak boyutlar farklılaştıkça faaliyet türleri de farklılaşır.

## Slide 24: Proje Boyutunun Geliştirme Faaliyetlerine Etkisi
Faaliyet oranları değişir çünkü farklı faaliyetler farklı proje boyutlarında kritik hale gelir.
Barry Boehm ve Richard Turner, toplam proje maliyetlerinin yaklaşık yüzde beşini mimari ve gereksinimlere harcamanın 10.000 satır kod aralığındaki projeler için en düşük maliyeti ürettiğini buldu.
Ancak 100.000 satır kod aralığındaki projeler için proje çabasının yüzde 15-20'sini mimari ve gereksinimlere harcamak en iyi sonuçları üretti (Boehm ve Turner 2004).

## Slide 25: Proje Boyutunun Geliştirme Faaliyetlerine Etkisi
İşte proje boyutu arttıkça doğrusaldan daha hızlı büyüyen faaliyetlerin bir listesi:
  İletişim
  Planlama
  Yönetim
  Gereksinim geliştirme
  Sistem işlevsel tasarımı
  Arayüz tasarımı ve spesifikasyonu
  Mimari
  Entegrasyon
  Kusur giderme
  Sistem testi
  Belge üretimi

## Slide 26: Önemli Noktalar
Proje boyutu arttıkça, iletişimin desteklenmesi gerekir. Çoğu metodolojinin amacı iletişim sorunlarını azaltmaktır ve bir metodoloji, bir iletişim kolaylaştırıcısı olarak kendi değerlerine göre yaşamalı veya ölmelidir.
Diğer tüm şeyler eşit olduğunda, üretkenlik büyük bir projede küçük bir projeden daha düşük olacaktır.
Diğer tüm şeyler eşit olduğunda, büyük bir projede küçük bir projeden bin satır kod başına daha fazla hata olacaktır.
Küçük projelerde hafife alınan aktiviteler, daha büyük projelerde dikkatlice planlanmalıdır. Proje boyutu arttıkça inşaat daha az baskın hale gelir.

## Slide 27: Okuma
[Bölüm 27] Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction by Steve McConnell, Microsoft Press; 2nd Edition (July 7, 2004). ISBN-10: 0735619670