## Slide 1: İnşaat Yönetimi

## Slide 2: İçindekiler
Giriş
İyi Kodlamayı Teşvik Etmek
Yapılandırma (Configuration) Yönetimi
İnşaat Programının Tahmini
Ölçüm
Önemli Noktalar

## Slide 3: Giriş
Yönetim, işleri veya insanları ele alma ve kontrol etme sürecidir.
Yönetim, tanımlanmış hedeflere ulaşmak için bir işletmenin faaliyetlerinin organizasyonu ve koordinasyonudur.

## Slide 4: Giriş
Belirli bir yazılım projesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini önemli ölçüde etkileyen faktörler şunlardır:
  Sıralı veya yinelemeli yaklaşım kullanılıyor
  Kalite hedefleri
  Projenin boyutu

## Slide 5: İyi Kodlamayı Teşvik Etmek
İyi kodlamayı teşvik etmek için bazı teknikler şunlardır:
  Projenin her bölümüne iki kişi atayın
  Kodun her satırını inceleyin
  Kod onayları gerektirerek disiplin oluşturun
  İnceleme için iyi kod örneklerini paylaşın
  İyi kodu ödüllendirin
  Kolay bir standart oluşturun

## Slide 6: Yapılandırma Yönetimi
Bir yazılım projesi dinamiktir.
Kod değişir, tasarım değişir ve gereksinimler değişir.
Yapılandırma yönetimi, bir sistemin zaman içinde bütünlüğünü koruyabilmesi için proje eserlerini tanımlama ve değişiklikleri sistematik bir şekilde ele alma uygulamasıdır.
Bunun diğer bir adı “değişim kontrolü”dür.
Yapılandırma yönetimi kapsamında:
  Önerilen değişikliklerin değerlendirilmesi.
  Değişikliklerin izlenmesi.
  Sistemin farklı zamanlardaki versiyonlarını saklama teknikleri bulunur.

## Slide 7: Yapılandırma Yönetimi
“Değişiklik kontrolü” prosedürü yoksa
  Kodlar, sistemin diğer parçalarıyla uyumsuz hale gelebilir.
  Bir rutini değiştirirken başka birinin de aynı anda değiştirmesi sorunlara yol açabilir.
  Kontrolsüz kod değişiklikleri, kodun test edilmiş gibi görünmesine neden olabilir.
  Değiştirdiğiniz bir rutinde yeni hatalar ortaya çıkabilir ve eski, çalışan duruma geri dönemeyebilirsiniz.
Notes: Yapılandırma yönetimi zamanınızı etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

## Slide 8: Gereksinimler ve Tasarım Değişiklikleri
Tasarım değişikliklerine yönelik bazı yönergeler şunlardır: (ayrıntılar kitaptan, s. 666,667)
  Sistematik bir değişiklik kontrol prosedürünü takip edin
  Değişiklik isteklerini gruplar halinde yönetin
  Her değişikliğin maliyetini tahmin edin
  Yüksek hacimli değişikliklere karşı dikkatli olun
  Bir değişiklik kontrol kurulu oluşturun

## Slide 9: Yazılım Kodu Değişiklikleri
Bir diğer yapılandırma yönetimi sorunu da kaynak kodunu kontrol etmektir.
Kodu değiştirirseniz ve yaptığınız değişiklikle alakasız görünen yeni bir hata ortaya çıkarsa, hatanın kaynağını ararken muhtemelen kodun yeni sürümünü eskisiyle karşılaştırmak isteyeceksiniz.
Bu size bir şey söylemiyorsa, daha da eski bir sürüme bakmak isteyebilirsiniz.
Kaynak kodunun birden fazla sürümünü takip eden sürüm kontrol araçlarınız varsa, bu tür bir tarih gezintisi kolaydır.

## Slide 10: Yazılım Kodu Değişiklikleri
İyi bir sürüm kontrol yazılımı o kadar kolay çalışır ki kullandığınızı fark etmezsiniz bile. Özellikle ekip projelerinde faydalıdır.
Bir sürüm kontrol stili, kaynak dosyalarını kilitler, böylece bir seferde yalnızca bir kişi bir dosyayı değiştirebilir.
Başka bir stil, birden fazla kişinin aynı anda dosyalar üzerinde çalışmasına izin verir ve kod kontrol edildiğinde değişiklikleri birleştirme sorununu ele alır.
Her iki durumda da, dosyayı kontrol ettiğinizde sürüm kontrolü neden değiştirdiğinizi sorar ve siz bir neden yazarsınız.
Notes: Fasulye Sırığı, Apache Yıkımı

## Slide 11: Yazılım Kodu Değişiklikleri
Sürüm kontrol yazılımı kullanmanın bazı faydaları şunlardır:
  Başkası üzerinde çalışırken bir dosya üzerinde çalışarak kimsenin ayağına basmazsınız (ya da en azından bunu yaparsanız bunu bilirsiniz).
  Genellikle tek bir komut vererek projenin tüm dosyalarının kopyalarını güncel sürümlere kolayca güncelleyebilirsiniz.
  Sürüm denetimine eklenmiş herhangi bir dosyanın herhangi bir sürümüne geri dönebilirsiniz.
  Herhangi bir dosyanın herhangi bir sürümünde yapılan değişikliklerin bir listesini alabilirsiniz.
  Sürüm denetimi kopyası bir güvenlik ağı olduğundan kişisel yedeklemeler konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

## Slide 12: Yedekleme Planı
Yedekleme planı, çalışmalarınızı periyodik olarak yedekleme fikridir .
Bilgisayarlı verilere birçok şey olabilir: bir disk bozulabilir; siz veya bir başkası yanlışlıkla önemli dosyaları silebilir ; öfkeli bir çalışan makinenize sabotaj yapabilir; veya hırsızlık, sel veya yangın nedeniyle makinenizi kaybedebilirsiniz
Yedekleme planınızın içermesi gerekenler: Çalışmanızı korumak için önlemler
Senin Yedekleme planı
Periyodik olarak yedekleme yapılması ve yedeklerin periyodik olarak dış depolamaya aktarılması
Kaynak koduna ek olarak projenizdeki tüm önemli materyalleri (belgeler, grafikler ve notlar) içermelidir.

## Slide 13: Yedekleme Planı
Proje tamamlandığında:
Bir projeyi bitirdiğinizde, bir proje arşivi oluşturun.
Her şeyin bir kopyasını kaydedin : kaynak kodu, derleyiciler, araçlar, gereksinimler, tasarım, dokümantasyon, kısacası ürünü
Her şeyi güvenli bir yerde

## Slide 14: İnşaat Programının Tahmini
Bir yazılım projesini yönetmek, yirmi birinci yüzyılın en zorlu zorluklarından biridir ve bir projenin büyüklüğünü ve onu tamamlamak için gereken çabayı tahmin etmek, yazılım proje yönetiminin en zorlu yönlerinden
Ortalama büyük bir yazılım projesi bir yıl gecikiyor ve bütçesini yüzde 100 aşıyor.

## Slide 15: İnşaat Programının Tahmini
Bazı etkili boyut ve çaba tahmin yaklaşımları şunlardır:
  Tahmin yazılımı kullanın.
  Cocomo II gibi algoritmik bir yaklaşım kullanın.
  Dış tahmin uzmanlarının projeyi tahmin etmesini sağlayın.
  Tahminler için bir inceleme toplantısı yapın.
  Projenin parçalarını tahmin edin ve ardından parçaları bir araya getirin.
  İnsanların kendi görevlerini tahmin etmelerini ve ardından görev tahminlerini bir araya getirmelerini sağlayın.
  Önceki projelerdeki deneyimlere başvurun.

## Slide 16: İnşaat Programının Tahmini
Bir projeyi tahmin etmek için iyi bir yaklaşım aşağıdaki faaliyetleri içermelidir:
Hedefleri belirleyin :
  Neden bir tahmine ihtiyacınız var? Neyi tahmin ediyorsunuz?
  Sadece inşaat faaliyetlerini mi yoksa tüm geliştirmeyi mi tahmin ediyorsunuz?
  Sadece projeniz için harcanan çabayı mı yoksa projenize ek olarak tatilleri, bayramları, eğitimleri ve diğer proje dışı faaliyetleri mi tahmin ediyorsunuz?
  Hedeflerinize ulaşmak için tahminin ne kadar doğru olması gerekiyor?

## Slide 17: İnşaat Programının Tahmini
Tahmin için zaman ayırın ve planlayın :
  Aceleyle yapılan tahminler yanlış tahminlerdir.
  Büyük bir proje için tahmin yapıyorsanız, tahmini bir mini proje olarak ele alın ve tahmini iyi bir şekilde yapabilmek için mini planlama yapmaya zaman ayırın.

## Slide 18: İnşaat Programının Tahmini
Yazılım gereksinimlerini açıklayın :
  Tıpkı bir mimarın "oldukça büyük" bir evin ne kadara mal olacağını tahmin edememesi gibi, siz de "oldukça büyük" bir yazılım projesini güvenilir bir şekilde tahmin edemezsiniz.
  "Bir şey" henüz tanımlanmamışken, bir şeyi inşa etmek için gereken iş miktarını tahmin edebilmenizi beklemeniz mantıksızdır.
  Bir tahmin yapmadan önce gereksinimleri tanımlayın veya ön keşif aşaması planlayın.

## Slide 19: İnşaat Programının Tahmini
Düşük ayrıntı düzeyinde tahmin edin :
  Belirlediğiniz hedeflere bağlı olarak, tahmini proje faaliyetlerinin detaylı bir incelemesine dayandırın.
  Genel olarak, incelemeniz ne kadar detaylı olursa, tahmininiz o kadar doğru olacaktır.

## Slide 20: İnşaat Programının Tahmini
Birkaç farklı tahmin tekniğini kullanın ve sonuçları karşılaştırın:
  Bölümün başında yer alan
  Hepsi aynı sonucu vermeyecektir, ancak bu nedenle birkaçını sorun.
  Farklı yaklaşımlardan elde edilen farklı sonuçları inceleyin.
  Hiçbir alternatif onun durumunda en iyisi değil ve aralarındaki farklar aydınlatıcı olabilir.

## Slide 21: İnşaat Programının Tahmini
Periyodik olarak yeniden tahmin edin:
  Bir yazılım projesindeki faktörler ilk tahminden sonra değişir, bu nedenle tahminlerinizi periyodik olarak güncellemeyi planlayın.
  Tahminlerinizin doğruluğu genellikle projeyi tamamlamaya doğru ilerledikçe artar.
  Zaman zaman gerçek sonuçlarınızı tahmini sonuçlarınızla karşılaştırın ve bu değerlendirmeyi kullanarak projenin geri kalanı için tahminleri iyileştirin.

## Slide 22: Tahmin ve Kontrol
Tahmin, bir yazılım projesini zamanında tamamlamak için gereken planlamanın önemli bir parçasıdır.
Bir teslimat tarihiniz ve bir ürün spesifikasyonunuz olduğunda, asıl sorun, ürünün zamanında teslimi için insan ve teknik kaynakların harcamalarını nasıl kontrol edeceğinizdir.
Bu anlamda, ilk tahminin doğruluğu, programı karşılamak için kaynakları kontrol etmedeki sonraki başarınızdan çok daha az önemlidir.

## Slide 23: Tahmin ve Kontrol
Ortalama bir proje planlanan takvimin yaklaşık yüzde 100'ünü aşıyor.
Geride kaldığınızda, bu çözümlerden bir veya birkaçını deneyebilirsiniz:
  Yetişmeyi umut edin
  Ekibi genişletin
  Projenin kapsamını daraltın

## Slide 24: Ölçüm
Yazılım projeleri birçok yönden ölçülebilir. Ölçümleme, proje sürecinizi anlamanızı ve geliştirmenizi sağlar.
Neden ölçümleme yapmalısınız?
  Herhangi bir proje özelliğini ölçmek, onu hiç ölçmemekten iyidir.
  Ölçüm yapmamanın etkileri bilinmezlik yaratır.
  Doğru ölçümleme, kalite kontrol ve takvim doğruluğu için anahtardır.

## Slide 25
Boyut | Genel Kalite
Yazılan toplam kod satırı | Toplam hata sayısı
Toplam yorum satırı | Her sınıf veya rutindeki hata sayısı
Toplam sınıf veya rutin sayısı | Bin satır kod başına ortalama hata
Toplam veri bildirimleri | Arızalar arasındaki ortalama süre
Toplam boş satırlar | Derleyici tarafından algılanan hatalar
Hata İzleme | Sürdürülebilirlik
Her hatanın ciddiyeti | Her sınıftaki genel rutin sayısı
Her hatanın yeri (sınıf veya rutin) | Her rutine geçirilen parametre sayısı
Her hatanın kökeni (gereksinimler, tasarım, yapı, test) | Özel rutin ve/veya her sınıftaki değişkenler
Her hatanın düzeltilme şekli | Her rutin tarafından kullanılan yerel değişkenlerin sayısı
Her hatadan sorumlu kişi | Her sınıf veya rutin tarafından çağrılan rutinlerin sayısı
Her hata düzeltmesinden etkilenen satır sayısı | Her rutindeki karar noktalarının sayısı
Her hatanın düzeltilmesi için harcanan çalışma saati | Her rutindeki kontrol akışı karmaşıklığı
Bir hatayı bulmak için gereken ortalama süre | Her sınıf veya rutindeki kod satırları
Bir hatayı düzeltmek için gereken ortalama süre | Her sınıf veya rutindeki yorum satırları
Her hatayı düzeltmek için yapılan girişim sayısı | Her sınıf veya rutindeki veri bildirimlerinin sayısı
Hata düzeltmesinden kaynaklanan yeni hata sayısı | Her sınıf veya rutindeki boş satır sayısı
Üretkenlik | Her sınıf veya rutindeki goto sayısı
Projeye harcanan çalışma saatleri | Her sınıf veya rutindeki girdi veya çıktı ifadelerinin sayısı
Her sınıf veya rutine harcanan çalışma saatleri | 
Her sınıf veya rutinin değiştirilme sayısı | 
Projeye harcanan dolar | 
Kod satırı başına harcanan dolar | 
Kusur başına harcanan dolar | 
Kusur başına harcanan dolar | 
Notes: Yazılım geliştirme sürecinin hemen hemen her yönünü ölçebilirsiniz.

## Slide 26: Önemli Noktalar
İyi kodlama uygulamaları ya standartlarla ya da daha hafif yaklaşımlarla sağlanabilir.
Doğru uygulandığında, konfigürasyon yönetimi işleri kolaylaştırır, özellikle değişiklik kontrolü.
Başarılı yazılım tahmini, birden fazla yaklaşımı kullanmayı ve proje ilerledikçe tahminleri daraltmayı gerektirir.
Ölçümleme, proje gelişimi ve doğru planlama için kritik bir şarttır.

## Slide 27: Okumalar
[Bölüm 28] Kod Tamamlandı: Steve McConnell'in Yazılım Yapımının Pratik El Kitabı, Microsoft Press; 2. Baskı (7 Temmuz 2004). ISBN-10: 0735619670